Wekelijks Verslag

*Wekelijkse vergadering waarbij de status en de planning van ons project wordt besproken..*

## **Algemene info**

Vergadering 11

10 mei 2018

*Aanwezigen:*

* *Cedric De Schepper*
* *Sergio Fenoll*
* *Dawid Miroyan*
* *Jonathan Meyer*

*Afwezigen:*

* *Geen*

## **2. Meeting notes**

* Planning blijft hetzelfde. Iedereen werkt verder aan zijn geplande extra functionaliteit
* Data imputatie: Afgewerkt
* API authenticatie: afgewerkt
* data deduplicatie: Bezig
* Back ups: afgewerkt
* Meerdere users detecteren: afgewerkt

## **3. Planning volgende week en maanden**

*Legend: done = ✔️, in progress = ❗, unfinished = ❌*

*Main milestones:*

**Geplande extra functionaliteit:**

* ***Data deduplicatie***
  + ***‘Exacte’ matches (twee rows gelijk buiten 1 kolom → kolom gelijk stellen)***
  + ***Edit distance (Dawid)***
  + ***K-nearest neighbours***
* ***History undo (Sergio)***
* ***Back-up (Jonathan) (****✔️)*
* ***Ontbrekende waarden invullen (Cedric) (****✔️)*

***Misc***

* ***API auth probleem (Sergio) (****✔️)*
* ***Concurrency in datasets/tables (Cedric) (****✔️)*
  + ***laten zien wie actief is in een dataset/table***
* ***Kolommen hiden/verplaatsen (****❌)*
* ***Automatische type detectie (****❌)*
* ***Layout change (optioneel) (Sergio)***