Wekelijks Verslag

*Wekelijkse vergadering waarbij de status en de planning van ons project wordt besproken..*

## **Algemene info**

Vergadering 2

28 februari 2018

*Aanwezigen:*

* *Cedric De Schepper*
* *Sergio Fenoll*
* *Jonathan Meyer*
* *Dawid Miroyan*

*Afwezigen:*

* *Geen*

## **2. Meeting notes**

* Admin bepaalt data access van users, niet enkel activity
* Permissions tabel voor users? → Access tot data, niet iedereen kan aan de data
* Data verwijderen als niemand meer access heeft tot de data?
  + Access table bijhouden met username, data set (table id), en permissions
* Meerdere databases gebruiken of 1?
  + 1, Cedric oneens maar accepteert besluit
* Hoe datasets met dezelfde naam differentiëren?
  + Aan de hand van een auto-generated ID
  + Zie ER-diagram
* Raw data design ideeen:
  + Oneindig aantal tables, maar simpel te query-en
  + Vast aantal tables (4), maar moeilijk te query-en
  + Schemas
* Besluit: We maken gebruik van Schemas waarbij een Schema een Dataset representeert

## 

## **3. Planning volgende week en maanden**

*Legend: done = ✔️, in progress = ❗, unfinished = ❌*

*Main milestones:*

*Van hoge naar lage prioriteit*

***User Service (deadline: mee:***

* ***User login (✔️)***
* ***User registration (✔️)***
* ***User sessions (✔️)***
* ***Change user information (✔️)***
* ***Restricted user access (✔️)***
* ***Admin has user management privileges (✔️)***

***App layout:***

* ***Separation Service - User management (❗)***

***Data-import Service:***

* ***Designing schemas for the raw data and ER-diagrams (❌)***
* ***Loading table from CSV / ZIP / SQL files (❌)***
* ***Adding metadata (❌)***
* ***Join uploaded raw SQL on columns (❌)***

***Visual polish:***

* ***Landing page (✔️)***
* ***Login page (✔️)***
* ***Register page (✔️)***